QUẢN LÝ USE CASE DIAGRAM
Làm thế nào để đặc tả use case +
Overview	Done
Guest	Done
User	Done
Nhà phân phối(Provider)	Done
Admin	Done

Đặc tả use case
Đăng ký	Chưa làm
Đăng nhập	Chưa làm
Đăng xuất	Chưa làm
Xem sản phẩm	Chưa làm
xem trang giới thiệu công ty	Chưa làm
Xem trang liên hệ nhà phân phối	Chưa làm
Xem trang tin tức	Chưa làm
Gửi yêu cầu liên hệ nhà phân phối	Chưa làm
Sửa sản phẩm(Nhà phân phối)	Chưa làm
Xóa sản phẩm (Nhà phân phối)	Chưa làm
Thêm sản phẩm (NPP)	Xong
Thêm danh mục sản phẩm(NPP)	Xong
Sửa trang giới thiệu	Xong
Sửa trang tin tức	Chưa làm
Sửa thông tin khác	Chưa làm

QUẢN LÝ SEQUENCE DIAGRAM
Đăng nhập	Done - cần sửa một chút
Đăng ký	Done
Đăng xuất	Chưa làm
Xem sản phẩm	Đã xong – đợi thảo luận – cần kiểm tra
xem trang giới thiệu công ty	Quá đơn giản
Xem trang liên hệ nhà phân phối	Quá đơn giản
Xem trang tin tức	Chưa làm
Gửi yêu cầu liên hệ nhà phân phối	đang làm - cần hỏi thầy - lưu : xemHoTroKhachHangSequence / Hình dưới
Sửa sản phẩm(Nhà phân phối)	Chưa làm
Xóa sản phẩm (Nhà phân phối)	Chưa làm
Thêm sản phẩm (NPP)	Xong, cần bàn luận
Thêm danh mục sản phẩm(NPP)	Chưa làm
Sửa trang giới thiệu	Chưa làm
Sửa trang tin tức	Chưa làm
Sửa thông tin khác	Chưa làm - đơn giản hóa thành duy nhất: chính sách bảo hành

QUẢN LÝ SƠ ĐỒ CLASS

Đăng ký	Chưa làm
Đăng nhập	Chưa làm
Đăng xuất	Chưa làm
Xem sản phẩm	Chưa làm
xem trang giới thiệu công ty	Chưa làm
Xem trang liên hệ nhà phân phối	Chưa làm
Xem trang tin tức	Chưa làm
Gửi yêu cầu liên hệ nhà phân phối	Chưa làm
Sửa sản phẩm(Nhà phân phối)	Chưa làm
Xóa sản phẩm (Nhà phân phối)	Chưa làm
Thêm sản phẩm (NPP)	Chưa làm
Thêm danh mục sản phẩm(NPP)	Chưa làm
Sửa trang giới thiệu	Chưa làm
Sửa trang tin tức	Chưa làm
Sửa thông tin khác	Chưa làm

MÔ TẢ CHI TIẾT LỚP:
Đăng ký	Chưa làm
Đăng nhập	Chưa làm
Đăng xuất	Chưa làm
Xem sản phẩm	Chưa làm
xem trang giới thiệu công ty	Chưa làm
Xem trang liên hệ nhà phân phối	Chưa làm
Xem trang tin tức	Chưa làm
Gửi yêu cầu liên hệ nhà phân phối	Chưa làm
Sửa sản phẩm(Nhà phân phối)	Chưa làm
Xóa sản phẩm (Nhà phân phối)	Chưa làm
Thêm sản phẩm (NPP)	Chưa làm
Thêm danh mục sản phẩm(NPP)	Chưa làm
Sửa trang giới thiệu	Chưa làm
Sửa trang tin tức	Chưa làm
Sửa thông tin khác	Chưa làm

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIÊU:

Làm song song với thiết kế lớp
Khả năng chỉ bao các bảng: “Sản phẩm”, “Thông tin tài khoản” và “Thông tin liên hệ User”

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Hỏi thầy về việc có cần thêm các page thông tin khác không?
Có cần viết rõ thông tin không hay chỉ cần viết linh tinh để biểu trưng
Chỉnh sửa nếu cần thêm các page “Thông tin khác”: bảo hành;...
Link: https://xd.adobe.com/view/d94eb209-6274-4a1b-a742-58dc2aeda265-8c1d/

 Trong phần thiết kế tổng thể của báo

Những nhiệm vụ còn lại cần phải làm là gì?

Đặc tả Use case
Sequence diagram
Class diagram
Mô tả chi tiết lớp

Mô tả giao diện